Coût interne :

Phase analyse fonctionnelle : 104j / 3.5 mois

16/11/2018 – 12/04/2019

• 1 chef de projet informatique à 2800€/mois
• 1 responsable technique à 2400€/mois
• 3 responsables ingénierie logiciel à 2000€/ mois
13250€

Phase de modélisation et analyse : 95j / 3.2 mois

12/04/2019 – 30/08/2019

• 1 chef de projet informatique à 2800€/mois
• 1 responsable technique à 2400€/mois
• 3 responsables ingénierie logiciel à 2000€/ mois
18550€ prévisionnel

Phase de développement et test : 177j / 5,9 mois

30/08/2019 – 14/05/2020

• 1 chef de projet informatique à 2800€/mois
• 1 responsable technique à 2400€/mois
• 3 responsables ingénierie logiciel à 2000€/ mois
58450€ prévisionnel

Coût de formation des commerciaux utilisateurs (15 commerciaux) : 3000€

Coût matériel : Achat d’un serveur : 3000€

Prime de 8000€ pour l'équipe si respect des coûts et des délais

Budget prévisionnel : 104 250€