## Slide 1
Projet Madera
Livrable 1 : Lancement du projet
L. Bil / A. PROD’HOMME / Y. PETIT-JEAN / R. MORTIER / B. PAUMARD

## Slide 2
Plan
I/ Livrable 1
1) Présentation
2) Organigramme
3) Objectifs
4) Besoins
5) Contraintes
6) Limites
7) PBS
8) Identifications des parties prenantes
9) Indicateurs
10) Analyse des risques
11) WBS
12) Approche de rentabilisation
13) Organisation du groupe projet
14) Planification
15) Gestion du système documentaire

## Slide 3
1) Présentation
Groupe MADERA
Direction
RH-AF-Informatique
Direction commerciale
Direction
de production
Direction générale
3/18
Notes: Créé en 1990
3 sites : Lille, Dax, Annecy
Maisons modulaires respectent la norme HQE

## Slide 4
2) Organigramme
La structure des équipes du projet Madera
Dans le projet Madera nous avons 3 postes distincts
Chef de projet
Responsable technique
Développeur
Organigramme du projet Madera
6/18
Développeur
Yoann Petit-Jean
Développeur
Arthur Prod’Homme
Développeur
Benjamin Paumard
Responsable technique
Raphaël Mortier
Chef de projet
Louis Bil

## Slide 5
3) Objectifs
Augmentation du CA
4/18
Gagner des parts de marché sur les concurrents
Augmenter sa notoriété
Anticiper les commandes de fournitures
Gérer une volumétrie de commandes supérieure
Notes: CA actuel : 200 millions d’€
146 maisons modulaires vendues : 15% CA
Objectif de tripler les commandes

## Slide 6
4) Besoins
Application responsive
Lien fournisseur/commercial
Accélérer les délais
Conception de devis
Modalités de paiement
5/18
Notes: Le client pourra voir les échelonnements des paiements et suivre l’état d’avancement du devis
réalisé.

## Slide 7
5) Contraintes
Date de fin de projet 05/2020
Budget :
110 000€
Retour sur investissement sur 5 ans maximum
Solutions techniques en adéquation avec les objectifs stratégiques du groupe
7/18

## Slide 8
6) Limites
Développée en interne
Éviter la sous-traitance
Indicateurs positionnés et suivis le long du projet
8/18

## Slide 9
7) PBS
MADERA
Projet (métier)
Devis
Identification
Configuration
9/18

## Slide 10
8) Identification des parties prenantes
INTERNE
Commanditaire
Equipe projet
Services impactés, utilisateurs
Services support
Experts
EXTERNE
Clients
Fournisseurs
10/18

## Slide 11
9) Les indicateurs
Ecart de durée
Ecart de délai
Taux de dépassement
Coût actuel du projet
Taux des coûts non planifiés
Pourcentage des tâches réalisées
Indicateurs de suivi
Indicateurs de réussite
Ecart de coût
Le retour sur investissement
Le taux de satisfaction du client
La qualité des services offerts
11/18

## Slide 12
10) Analyse des risques
Nature des risques :
Financiers
Humains
Temporels
Techniques
L’analyse des risques n’est pas à négliger.
Matrice de criticité des risques
12/18
Identifier
Evaluer
Réduire

## Slide 13
11) WBS
MADERA
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3
Livrable 4
Analyse
Modélisation
Choix techniques
Gestion
13/18
Développement
Rapport final
Documentation

## Slide 14
12) Approche de rentabilisation
14/18

## Slide 15
13) Organisation du groupe projet
15/18
Slides
Partie 1 & 2
Contenu oral

## Slide 16
14) Planification
Planification du lot 1
Planification générale du projet Madera
16/18

## Slide 17
15) Gestion du système documentaire
1.0.0
+ 1.0 pour chaque changement de livrable
+ 0.0.1 pour un ajout majeur ou modification majeur dans le dépôt
+ 0.1.0 pour un ajout mineur ou une modification mineure dans le dépôt.
17/18

## Slide 18
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
18/18