Coût interne :

Phase analyse fonctionnelle : 114.28j / 3.8 mois
• 1 chef de projet informatique à 2200€/mois
• 4 responsables ingénierie logiciel à 1800€/ mois
7966€

Phase de conception : 115.42j / 3.8 mois
• 1 chef de projet informatique à 2200€/mois
• 1 responsable technique à 2200€/mois
• 3 responsables ingénierie logiciel à 1800€/ mois
11 724€ prévisionnel

Phase de développement : 73.55j / 2.5 mois
• 1 chef de projet informatique à 2200€/mois
• 4 responsables ingénierie logiciel à 1800€/ mois
31919€ prévisionnel

Phase de livraison : 105.55j / 3.5 mois
• 1 chef de projet informatique à 2200€/mois
• 4 responsables ingénierie logiciel à 1800€/ mois
44499€ prévisionnel

Coût de formation des commerciaux utilisateurs (15 commerciaux) : 3000€

Coût matériel : Achat d’un serveur : 3000€

Budget prévisionnel : 102 108€