## Slide 1
Projet Madera
Livrable 1 : Lancement du projet
L. Bil / A. PROD’HOMME / Y. PETIT-JEAN / R. MORTIER / B. PAUMARD

## Slide 2
Plan
I/ 1er titre de partie
1) Mon titre
2) Mon titre
3) Mon titre
4) Mon titre
5) Mon titre
6) Mon titre
7) Mon titre
II / 2nd titre de partie
1) Mon titre
2) Mon titre
3) Mon titre
Mon sous-titre
Mon sous-titre

## Slide 3
Présentation
Groupe MADERA
Direction RH-AF-Informatique
Direction commerciale
Direction de production
Direction générale

## Slide 4
Objectifs
Augmentation du CA
Gagner des parts de marché sur les concurrents
Augmenter sa notoriété

## Slide 5
Besoins
Application responsive
Lien fournisseur/commercial
Accélérer les délais
Conception de devis
Modalités de paiement

## Slide 6
Contraintes
Date de fin de projet 05/2020
Budget :
110 000€
Retour sur investissement sur 5 ans maximum
Solutions techniques en adéquation avec les objectifs stratégiques du groupe

## Slide 7
Limites
Développée en interne
Éviter la sous-traitance
Indicateurs positionnés et suivis le long du projet

## Slide 8
PBS
MADERA
Projet (métier)
Devis
Identification
Configuration

## Slide 9
Identification des parties prenantes
INTERNE
Commanditaire
Equipe projet
Services impactés, utilisateurs
Services support
Experts
EXTERNE
Clients
Fournisseurs

## Slide 10
WBS
MADERA
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3
Livrable 4

## Slide 11
Les indicateurs
Indicateur de suivi
Ecart de durée
Ecart de delai
Taux de dépassement
Cout actuel du projet
Taux des coût non planifiées
Pourcentage des tâches réalisées
Indicateur de réussite
Ecart de coût
Le retour sur investissement
Le taux de satisfaction du client
La qualité des services offerts